Российская Федерация

Липецкая область

Усманский муниципальный район

Совет депутатов сельского поселения Девицкий сельсовет

РЕШЕНИЕ

10.02.2025 г. с. Девица № 65/148

Об утверждении планируемого перечня работ по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения Девицкий сельсовет на 2025 год при поступлении денежных средств от акцизов

В целях формирования мероприятий дорожной деятельности в 2025 году и получения субсидий из областного бюджета, а также при получении межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Девицкий сельсовет, Совет депутатов сельского поселения Девицкий сельсовет

РЕШИЛ:

1. Утвердить планируемый перечень работ по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения Девицкий сельсовет на 2025 год при поступлении денежных средств от акцизов (прилагается).
2. Разместить данное решение на официальном сайте администрации сельского поселения Девицкий сельсовет в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов сельского

поселения Девицкий сельсовет Л.В.Алехина

**Планируемый перечень работ по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения Девицкий сельсовет на 2025 год при поступлении денежных средств от акцизов**

Утверждён решением Совета депутатов

сельского поселения Девицкий сельсовет

10.02.2025 г. № 65/148

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование автомобильной дороги** | **Характеристики автомобильной дороги** | **Вид ремонта автомобильной дороги** (ремонт покрытия с добавлением нового материала, устройство оснований) | **Дата проведения работ** |
| **Протяженность (м)** | **Ширина (м)** | **Вид покрытия** |
| **РЕМОНТ ДОРОГ** |
| 1 | с.Девица ул.Полевая | 500 | 3 | щебень известняковый природный | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала. Розлив вяжущих материалов. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | II квартал |
| 2 | с.Девица ул.Зеленая | 450 | 3 | II квартал |
| 3 | с.Новоуглянкаул.Лукинка | 240 | 3 | III квартал |
| **СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ** |
| 1 | с.Девица дороги сельского поселения |  | 3 |  | Окос | II- III квартал |
| 2 | с.Девицаул.Школьная | 2300 | 5 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
| 3 | с.Девицаул.Октябрьская | 1200 | 3 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
| 4 | с.Девицаул.Молодежная | 800 | 3 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
| 5 | с.Новоуглянкадороги сельского поселения |  | 3 |  | Окос | II- III квартал |
| 6 | с.Новоуглянкаул. Мира | 1800 | 5 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
| 7 | с.Новоуглянкаул. Октябрьская | 749 | 3 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
| 8 | с.Новоуглянкаул. Садовая | 600 | 3 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
| 9 | п.Учхоз дороги сельского поселения |  | 3 |  | Окос | III квартал |
| 10 | ул. Садовая | 1150 | 5 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |